МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В УСТЬ-УДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ НА 2009-2019 гг.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Усть-Удинском муниципальном образовании на 2009-2019 гг.» |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер нормативного акта о разработке программы | Распоряжение главы администрации Усть-Удинского городского поселения № 70 от 28.08.2008 г. |
| Заказчик, исполнитель, основной разработчик программы | Администрация Усть-Удинского муниципального образования |
| Основная цель программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию до 01 января 2012 года |
| Основные задачи программы | - обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, иным жильем, отвечающим требованиям законодательства; - увеличение темпов жилищного строительства в поселении; - ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап – 2009-2019 гг. |
| Основные мероприятия программы | -установление очередности переселения граждан и сноса жилищного фонда, непригодного для проживания; - поэтапное строительство нового жилья; - привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации программы. |
| Объемы и источники финансирования | Планируемый общий объем финансирования 78 628 тыс. рублей из них: -средства областного бюджета – 67 828 тыс.рублей -средства районного бюджета – 800 тыс.рублей -средства местного бюджета – 10 000 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Переселение 70 семей (193 человека) в новое жилье и снос 2200 кв.м. аварийного и ветхого жилищного фонда согласно утвержденного списка. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Координацию деятельности и исполнение программы осуществляет администрация Усть-Удинского муниципального образования. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. |

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в социальной сфере. Дефицит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда. Проблема аварийного и ветхого жилья – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Проживание в ветхих домах практически всегда сопряжено с отсутствием благоустройства, негативно влияет на здоровье жильцов, зачастую понижает их социальный статус.

На территории Усть-Удинского муниципального образования, площадь которого  1031 га, жилой застройкой  занято 111 га. Жилищный фонд поселения – 84,3 тыс.кв.м, в т.ч. муниципальный фонд составляет 4,0 тыс.кв.м, в частной собственности находится 77,6 тыс.кв.м, средняя обеспеченность одного жителя жилой площадью – 15,73 кв.м. Оснащено частично благоустройством 14 % жилья. Из 1219 жилых домов в р.п. Усть-Уда  только 11 в кирпичном исполнении, 2 шлакобетонных. Остальные жилые строения  брусовые или бревенчатые. Большая часть  домов построена в 60-70 годы и перевезена со старой Усть-Уды.  На 01.01.2012 г. аварийный жилищный фонд составляет 3,6 тыс. кв.м,  39,6 тыс.кв.м –  ветхий жилищный фонд.  В аварийных муниципальных  домах проживает 165 человек, 3,1% от всего населения.

Основная часть указанной категории домов капитально никогда не ремонтировалась. Большинство жителей, проживающих в домах с высокой степенью износа, имеют низкие доходы и не в состоянии улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилья  или ремонта имеющегося. Строительства новых жилых помещений, а так же поддержание в нормальном состоянии существующего жилищного фонда,  в течение последних  20  лет в поселении практически не проводилось.  В настоящее время финансовые возможности местного бюджета по-прежнему не позволяют решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах.

Одним из необходимых условий предоставления финансовой поддержки на проведение мероприятий по переселению  является наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной целевой программы. Программа направлена на обеспечение граждан  жильем, которое соответствует санитарно-техническим нормам и требованиям.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы  является создание благоприятных условий для проживания граждан в поселении. Для её достижения будут решаться следующие задачи:

- обеспечение  граждан,   проживающих   в   ветхом   и аварийном жилищном

фонде иным  жильем,  отвечающим требованиям законодательства;                       
               -увеличение темпов жилищного  строительства  в поселении;                     
               - ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда должны быть реализованы в один этап в течение 2009-2019 годов.

3.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В ходе реализации программы будут  осуществляться следующие мероприятия:

- поэтапное строительство нового жилья;

- поэтапное переселение жильцов и снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

- подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки.

Участниками Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Усть-Удинском муниципальном образовании на 2009-2019 гг.» являются граждане, которые относятся в установленном порядке к категории нуждающихся в  улучшении жилищных условий, проживающие в жилых помещениях  не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных ветхими или аварийными. Ведение учета участников Программы (регистрация и включение в реестр) осуществляется администрацией поселения. Предоставление нового жилья гражданам, проживающих в ветхих и аварийных домах, осуществляется в соответствии с очередностью сноса ветхого жилищного фонда, указанного в реестре ветхого и аварийного жилищного фонда.

Отнесение жилищного фонда к ветхому и аварийному жилищному фонду осуществляется на основании нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы непригодности жилых помещений для проживания. На момент принятия программы действует  Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу, утвержденное решением Думы Усть-Удинского муниципального образования  № 1/5 от 06.02.2007 г.

Порядок переселения граждан

из жилого дома, признанного аварийным.

Порядок переселения граждан из жилых домов, признанных ветхими и аварийными определен в Положении «О порядке и условиях предоставления жилья гражданам, переселяемых из жилых домов, признанных ветхими и аварийными и подлежащими сносу в Усть-Удинском муниципальном образовании». План-график сноса ветхого и аварийного жилья утверждается ежегодно решением Думы Усть-Удинского городского поселения.

4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда формируются за счет:

- средств бюджета Иркутской области

- средств бюджета муниципального образования «Усть-Удинский район»

- средств бюджета Усть-Удинского муниципального образования.

Средства, обеспечивающие реализацию Программы, распределены по годам  и требуют ежегодной корректировки с применением индексации в связи с изменением затрат на новое строительство и наличием денежных средств в бюджете поселения на очередной финансовый год.

Прогнозируемые объемы и источники финансирования.

| Годы реализации программы | Объемы и источники финансирования (млн. руб.) | Площадь сносимого жилья, м2 | Кол-во расселен- ных чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет области | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого | в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | стр-во | снос |  |  |
| 2009 | - | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 2010 | 0,755 | 0,6 | 0,5 | 1,855 | 1,855 | - | 510 | 4 |
| 2011 | 2,759 | 0,0 | 0,6 | 3,359 | 3,359 | - | 230 | 13 |
| 2012 | 5,826 | 0,0 | 1,204 | 7,03 | 7,03 | - | 200 | 20 |
| 2013 | 1,244 | 0,0 | 0,406 | 1,65 | 1,65 | - | 200 | - |
| 2014 | 1,32 | 0,0 | 0,345 | 1,665 | 1,665 | - | 200 | 25 |
| 2015 | 1,32 | 0,0 | 1,329 | 2,649 | 2,349 | 0,3 | 200 | 26 |
| 2016 | 1,32 | 0,0 | 1,329 | 2,649 | 2,249 | 0,4 | 200 | 32 |
| 2017 | 17,76 | 0,0 | 1,329 | 19,089 | 18,689 | 0,4 | 200 | 28 |
| 2018 | 17,76 | 0,0 | 1,329 | 19,089 | 18,689 | 0,4 | 200 | 20 |
| 2019 | 17,72 | 0,0 | 1,329 | 19,089 | 18,789 | 0,3 | 60 | 25 |
| Итого | 67,828 | 0,8 | 10,0 | 78,628 | 76,428 | 2,2 | 2200 | 193 |

Общий объем финансирования программы составляет  78,63 млн. рублей, в т.ч. за счет бюджета области  67,83 млн. рублей.

5.РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ.

Расчет потребности в общей площади жилья, необходимой для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, производится исходя из социальной нормы площади на 1 человека (18 кв.м) и количества граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, включенного в указанную программу.

Количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, включенного в указанную программу,  193 человека. Общая площадь, необходимая для переселения граждан, составляет:

18 кв.м / чел.  х 193 чел.= 3474 кв.м.

Средняя стоимость строительства 1кв.м общей площади квартир в жилых домах Иркутской области составляет 22 тыс.рублей. Тогда расход на строительство нового жилья будет составлять: 22 тыс.рублей / кв.м Х 3474 м2 = 76428 тыс.рублей.

Стоимость сноса 1 кв.м  ветхого и аварийного жилья и уборки освобождаемой территории составляет 1000 рублей. Объем планируемого сноса составляет 2200 кв.м.  Затраты составят:

1000 рублей х  2200 кв.м = 2 200 тыс. рублей.

Общие расходы на выполнение программы составят:

76 428 тыс. руб. + 2 200 тыс. руб.= 78 628 тыс. рублей.

При изменении стоимости строительной продукции с 2014 года цена 1м2 общей площади жилого дома будет изменена.

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации программы планируется переселить из  аварийных и ветхих помещений в новые квартиры и дома 193 человека, ликвидировать  2200 кв.м. аварийного и ветхого жилого фонда.

7. КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.

Контроль за выполнением программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляют администрация и Дума Усть-Удинского муниципального образования.

Глава Усть-Удинского

муниципального образования                                                             Р.Р.Валеев